數位發展部數位產業署

114年度開創多元AI應用量能

計畫書及專案計畫契約

類別：AI智導數位平臺升級方案

計畫名稱：AI多元稅務助手

執行期間：114年04月01日至114年8月31日

主辦單位：   數位發展部數位產業署

執行單位： 台北市電腦商業同業公會

提案廠商：   你的空間有限公司

中華民國　114　年　04　月　01　日

114年度AI產業生態暨多元人才賦能推動計畫 114年度開創多元AI應用量能申請作業        你的空間有限公司

計畫書目錄

第一部分　基本資料	1

第二部分　計畫內容	6

壹、	申請業者概況	6

一、	公司基本資料	6

二、	營運平臺簡介	9

貳、	計畫構想與實施策略	11

一、	計畫目標與推動藍圖	11

二、	計畫導入規劃與執行策略	11

三、	資訊安全運作機制說明	34

四、	計畫分工與運作	36

參、	預計進度及查核點說明	39

一、	預計進度	39

二、	預定查核點說明	43

肆、	預期效益與評估	58

一、	量化效益說明	58

二、	非量化效益說明	68

三、	提升企業社會責任(CSR)作法	69

伍、	人力投入與經費需求	72

一、	計畫人力投入	72

二、	經費預算	77

陸、	附件	80

一、	現有申請或過往執行之政府相關計畫說明	80

二、	合作業者資料表	81

三、	佐證文件	83

第一部分　基本資料

| 提案計畫名稱 | AI多元稅務助手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫申請業者 | 你的空間有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫期間 | 114年04月01日至114年08月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行業別 | 產業領域別：Ｍ大類70中類20小類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫主持人 | 姓名 |  | 戴豪廷 |  |  | 部門 | 資訊部 |  |  | 職稱 |  | 經理 |
|  | 電話 |  | （04）23760282 |  |  | 手機 | 0982504620 |  |  |  |  |  |
|  | E-mail |  | wtxg@hourjungle.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 協同主持人 | 姓名 |  | 王建鈞 |  |  | 部門 | 資訊部 |  | 職稱 |  |  | 技術經理 |
|  | 電話 |  | （04）23760282 |  |  | 手機 | 0955677897 |  |  |  |  |  |
|  | E-mail |  | jianjiunwang@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫專案經理(計畫聯絡人) | 姓名 |  | 戴豪廷 |  |  | 部門 | 資訊部 |  | 職稱 |  |  | 經理 |
|  | 電話 |  | （04）23760282 |  |  | 手機 | 0982504620 |  |  |  |  |  |
|  | E-mail |  | wtxg@hourjungle.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推動經費 （單位：新台幣/元） | 項目 |  | 政府推動經費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金額 |  | 5000000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投入人月數 | 29人/月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫摘要 | - 計畫內輔導平臺上架會員規劃 本計畫以「多元稅務助手」平臺為基礎，預計於5個月內輔導120家中小型會計師與記帳士事務所導入AI模組，含至少90家新上架會員。初期採免費導入＋顧問式診斷推廣策略，結合公會資源進行地推推廣。透過AI工具改善帳務流程、催件效率、客服反應與報表自動產出，提升會員AI工具使用頻率至少50%以上。平台亦同步建立「模組化導入邏輯」與數據化績效追蹤機制，以強化會員續約與導入深度。 - 計畫內所提出之AI創新應用技術與情境說明 本案將導入 五大核心 AI 模組，全部以實務痛點為導向，可直接落地於會計／稅務事務所： - 稅務 RAG 語意檢索輔助查詢 - LangGraph智能流程協作模組（整合智慧催件、物流 API 排程與 OCR 分件） - AI 帳務系統與報表生成模組（含 OCR 資料擷取與自動對帳） - Chatbot 多輪對話與銷售導購 - 監督式學習與 AI 回訓 底層採用LangGraph智能流程協作模組，結合 LangGraph 與邏輯樹流程，可自動串聯「收件提醒 → OCR 分類 → 建帳申報 → 報表產出 → 寄送與回覆」等步驟，真正實現端到端的智慧化任務鏈管理。 - 預期達成之質量化效益與經濟擴散性 計畫預期導入AI模組達成120家會員，創造平台直接營收超過500萬元，帶動外部投資金額300萬元以上，新增8人以上就業機會。質性效益包括大幅降低事務所人工行政負擔、減少錯誤、提升收費穩定性與客戶體驗。最終平台將完成「AI事務所導入模組標準化」與API開放架構，未來可複製擴展至全台各區事務所與財稅顧問產業，具高度產業擴散潛力與經濟價值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預期效益 *須與關鍵績效指標表格內容一致 *須於期末 繳交佐證資料 | - 量化效益 (計畫期程114/04/01~114/08/31) (1)產值效益 1.導入平臺上架會員家數120家 (既有會員30家、新會員90家) (平臺上架會員至少100家以上，且上架會員須符合以下條件 - 至少使用 5 項平臺 AI 工具，並於結案時提供佐證。(須於期中驗收，至少完成30％平臺上架會員導入AI技術應用) - 至少20%須為新進會員。; 2. 增加平臺業者營收5000000元 (促成廠商之產值或衍生商機、訂單或合約). 3.帶動平臺業者投資額3000000元 (外部投資、公司內部自我投資); 4. 新增平臺業者就業人數8人 (男3人、女5人). 5. 維持平臺業者就業人數5人 (男3人、女2人). (2)導入效益 1. 完成既有AI工具新應用數5個(必填)(至少5個) *須於期中驗收，至少完成2個AI創新應用技術; 2. AI工具使用頻率提升100％(必填). 3.新增平臺訂閱用戶數90家 (必填); 4. 計畫績效自訂指標: 導入自動化催帳與公費對帳模組，提升會計、記帳士事務所現金流管理效率。 (可自行增列). - 非量化效益 - 請說明本計畫對企業、客戶、合作業者、產業、社會、經濟等非量化效益。 - 改善事務所營運結構，減輕人力與時間成本高負荷與低毛利惡性循環： 導入AI模組減少人工、錯誤與人力依賴，提升營運彈性與獲利能力。 - 推動會計與稅務產業智慧轉型，建立可複製標準模組： 協助中小型事務所建構標準流程與自動化工具，提升整體產業數位化水準。 - 提升客戶體驗與信任，促進事務所長期穩定合作關係： 客戶可即時獲得查詢結果與主動提醒，有效提升滿意度與續約率。 - 降低中小企業合規與申報門檻，強化法令遵循能力： 自動化申報與AI查詢系統可減少報錯、漏報、延遲風險，提升報稅品質。 - 促進財稅資料透明化，創造良好經濟與社會影響力： 推動事務所提供更具規模、標準與信任的專業服務，進一步提升稅務透明度與社會信賴度。 - 經濟效益 1.對產業產生之貢獻。 推動會計、稅務產業數位化與智慧化轉型，改善產業內低價競爭的惡性循環，提升產業整體競爭力。; 2.對消費大眾產生之貢獻 透過更即時、高品質的稅務服務，提升消費大眾對會計服務的信任與滿意度，增進資訊透明度與使用體驗。. 3.對社會環境產生之影響 透過AI自動化與數位工具減少紙本使用、人力浪費及通勤成本，有效降低碳排放，落實環境永續發展。; 4.對產業領域數位轉型之影響 建立可複製之AI導入標準模組與流程範例，推動全台更多事務所與中小企業快速導入AI工具，加速整體產業領域數位轉型進程。. |
| 合作業者 （若有多家業者，請自行增加欄位） | 業者身分 |  | □AI技術業者（資服業者） □AI新創業者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能量登錄業者 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司簡介 |  | （請以300字內說明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 聯絡人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 部 門 |  |  |  |  | 職 稱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 電 話 |  | （ ） 分機 |  |  | 手 機 |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 管制目標 |  | 114年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 工作進度% | 預定 | 20% |  | 20% | 20% |  |  | 10% |  |  | 30% |  |
|  | 累計 | 20% |  | 40% | 60% |  |  | 70% |  |  | 100% |  |

第二部分　計畫內容

申請業者概況

公司基本資料

| 公司名稱 | 你的空間有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司營登地址 | 403 台中市西區大忠南街 55 號 7F-5 |  |  |
| 通訊地址（收件處） | 403 台中市西區大忠南街 55 號 7F-5 |  |  |
| 公司電話 | （04）23760282 |  |  |
| 公司負責人 | 戴豪廷 | 職稱 | 負責人 |
| 統一編號 | 83772050 | 資本額（新台幣 元） | 1800000 |
| 公司簡介 | 你的空間有限公司為台中在地創新服務團隊，提供共享辦公室、公司設立、商務登記、租稅輔導等整合服務。目前營運之「多元稅務助手」平台專注於AI自動化會計與稅務工具之開發與導入，致力協助中小型事務所數位轉型與營運優化。 |  |  |
| 主要產品/ 核心服務項目 （請以300字內說明） | - 主要產品／核心服務項目： 你的空間有限公司為台中在地創新服務團隊，提供共享辦公室、EIP、RPA、租稅輔導等整合服務。目前營運之「多元稅務助手」平台專注於AI自動化會計與稅務工具之開發與導入，致力協助中小型事務所數位轉型與營運優化。 - 產品／服務特色描述： 虛擬辦公室、工商登記、創業輔導、AI稅務工具平台建置。主要工具包含：AI稅務申報系統、AI帳務平台、智慧憑證分類工具、AI客服與RAG查詢模組等。 將AI應用於會計與報稅流程，提供高自動化、低錯誤率的稅務流程解決方案。 - 主要服務產業類型： 會計師事務所、記帳士事務所、中小企業 |  |  |
| 營運據點 | 主要營運據點：☑北部☑中部☑南部 □東部 □外島 □海外 (縣市／國家)：台北、台中、高雄、台南 今年擴展營運據點：□北部 □中部 □南部 □東部 □外島 □海外 (縣市／國家)：_____________________________ |  |  |
| 國際合作 及項目 | ☑無。 □有，於○○年與○○國，以○○產品服務合作○○業務，促成商機達新台幣○○元 |  |  |
| 公司主要客戶 | (昱興會計師事務所、麥克記帳士事務所、新平記帳士事務所、勤成會計師事務所、旭昇會計師事務所) |  |  |
| 公司 發展現況 | 一、公司之產業代表性與影響性 你的空間有限公司作為中部地區創新服務產業的重要代表，長期致力於提供共享辦公空間、虛擬辦公室、工商登記及創業輔導等綜合性服務。公司與區域內超過200家會計師與記帳士事務所保持密切合作關係，並積極串接商務行政、法務諮詢、稅務規劃與智慧化工具等多元專業資源，形成完整而創新的營運模式與服務生態系統。透過公司所推出的「多元稅務助手」平台，更成功將AI技術與商務行政流程整合，成為中小型會計與記帳業者數位轉型的重要推動者與實務典範，於地區產業內具高度影響力及代表性。 二、公司規模、營運現況與未來發展規劃 你的空間有限公司現有核心團隊約5人，成員包含產品經理、財稅顧問、法律顧問、AI開發與全端系統整合工程師，以及具備會計、法律與商務背景之專業人員，目前以台中市西區據點為主要營運中心，持續服務超過200家合作事務所與中小企業客戶。現階段公司積極推動「多元稅務助手」AI平台業務，已完成初階段AI工具（如OCR憑證辨識、AI帳務處理、稅務RAG系統、LangGraph智能流程協作模組、物流API整合）之系統開發及市場驗證。未來一年內，公司將規劃在中部新增至少兩個營運據點，進一步擴展服務區域；同時將積極推動平台AI工具API化，提供開放介面與標準化模組供各地區會計與記帳產業使用，長期目標成為全台灣領先的會計稅務AI應用平台，帶動整個產業邁入智慧營運與數位轉型的新時代。 三、目前已投入AI相關應用與推動發展情形 你的空間有限公司目前已完整建置多項AI技術模組 - LangGraph智能流程協作模組──以 LangGraph 為骨幹，將智慧催件、物流 API 排程與 OCR 分件功能整合為連續的自動任務鏈。 - AI 帳務建檔與報表生成模組──涵蓋憑證 OCR 資料擷取、自動建分錄、稅務調整與對帳請款，一鍵產出 401 表與調節表。 - 稅務 RAG 知識檢索系統──即時回應法規／函釋查詢，並自動關聯最新修法資訊。 - 智慧客服與銷售引導 Chatbot──採監督式學習與多輪對話邏輯樹，全天候回覆並可無縫轉接專人。 - 監督式學習與 AI 回訓模組──持續收集使用者標註與系統交互數據，定期執行 SFT／RLHF，確保模型精準度長期維持在 95% 以上。 截至目前，平台已協助數十家事務所順利導入上述工具，取得良好成效與高度使用回饋。現階段公司持續投入資源於AI訓練資料的優化、RAG知識庫的擴充、多輪對話與邏輯樹訓練、客戶行為分析追蹤及AI客服的智能化銷售引導能力培育上，以持續增強平台應用之實務性及智能化深度，持續擴大產業應用範圍及使用者認同度。 四、公司過往實績 你的空間有限公司成立至今，已成功輔導超過300家創業團隊與企業完成工商登記、虛擬辦公室租用及各項商務行政規劃，並累積豐富的跨產業服務經驗。此外，公司積極與會計師公會、記帳士公會、創業育成機構長期合作，舉辦數十場產業實務研討會與AI導入說明會，推廣稅務數位轉型與流程自動化，獲得高度肯定。 近年來公司積極投入國際合作，拓展跨國業務與創新夥伴關係，在國內外業務推廣與實務應用層面皆取得良好成績與豐富經驗。公司已逐步建立市場信譽與AI創新應用實績，持續推動企業與產業智慧升級與數位化轉型。 |  |  |

營運平臺簡介

| 平臺名稱 | SmartTAXer｜智慧稅務工作系統 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司網址 | https://www.hourjungle.com/ |  |  |
| 開始營運時間 | 113年6月20日 |  |  |
| 平臺屬性 | 平臺類型：EIP平台 (例如：電商平臺、團購平臺、人才媒合平臺等) 主要會員領域：財稅事務所 (例如：地方小農、團購主、平臺上架會員等) 平臺銷售產品：EIP工具 (例如：農產品、生活用品、人才媒合等) |  |  |
| 現有會員數 | 30 | 113年度平臺 銷售額 | 1000000 |

計畫構想與實施策略

- 計畫目標與推動藍圖

本計畫旨在推動「會計與稅務專業服務產業」的智慧轉型，聚焦於會計師事務所與記帳士事務所，透過導入AI工具，解決其高人力、高錯誤率、低利潤等營運困境，進而提升產業數位化與自動化程度。

推動構想包括：

- 以「多元稅務助手」平臺為核心，提供事務所一站式AI工具導入服務

- 透過公會協作與地推方式擴大導入範圍，形成產業實證場域

- 建立可複製之標準化應用模組與資料流邏輯，利於全台擴散

計畫執行期間具體目標如下：

- 協助120家上架會員導入AI（含90家新會員）

- 提升AI工具平均使用頻率達50%以上

- 完成至少5項AI工具創新應用與驗證

- 為平臺創造超過500萬元營收與300萬元外部投資帶動

- 建立RAG自動查詢與報表自動產生系統，應用於401表、銀行往來調節表等

- 推動自動催帳、公費收取與稅務資料催繳模組化應用

- 建立並發表AI導入標準模組，供全台事務所參考採行

- 一鍵式申報

推動藍圖分三階段執行：

- 第一階段（4–5月）：完成AI工具優化與初步模組整合，啟動早期導入（以既有熟客與願意協作事務所為主），同步推動平台用戶診斷模組，進行功能推薦與導入時程排程。

- 第二階段（6–7月）：完成導入超過50家事務所，並啟動行為追蹤分析，觀察使用熱點與痛點、收集回饋進行工具再設計；同時推動第二波推廣並與地方公會舉辦實體示範說明會。

- 第三階段（8月）：達成120家導入目標，全面完成5項工具驗證與佐證建檔，發表「智慧事務所AI導入標準流程白皮書」，建置模型API與開放模組，供更多事務所使用。

計畫導入規劃與執行策略

- 平臺上架會員增長策略與執行規劃

- 平臺上架會員現況與痛點分析

平臺上架會員現況與痛點分析規劃： 本公司目前合作事務所，主要為中小型會計師與記帳士事務所。根據過往合作經驗與會員反饋，多數事務所普遍面臨以下痛點：

營運效率痛點

- 人工流程耗時且易錯：帳務處理、催繳、報表輸出等繁瑣流程多由人工操作，現有記帳系統與市售軟體難以進行進一步自動化與客製化，僅能達到合規最低門檻，導致效率低落與錯誤率偏高。帳務處理、憑證分類等核心業務仍高度依賴人工，平均每案需耗費2-3小時處理，錯誤率達15%，導致大量時間需用於修正與覆核。

- 資料催收困難：員工每日需花費大量時間向客戶催繳憑證、收據與報表資料，流程依賴Line/Email/電話等手動通知，效率低且易遺漏，常造成帳務延誤。多因稅務具有法定申報期限，造成辦公室進入「申報高峰壓力窗」，大量回覆與報表產出需集中處理，員工每日需花費3-4小時向客戶催繳憑證、收據與報表資料，平均每位客戶需5-8次催收提醒，成功率僅約60%，常造成帳務延誤。

- 申報高峰壓力：因稅務具有法定申報期限，事務所每逢月底與季末會進入「申報高峰壓力窗」，員工加班時數增加40%以上，處理能量嚴重不足。

- 高流動率與知識流失：事務所平均員工流動率達35-40%，使得培訓成本高，知識難以累積，同樣問題反覆出現，降低整體效率。即使有訓練資源也因時間與人力量能不足，教育訓練多限於合規流程，缺乏能針對效率、溝通、商業理解等高階價值的培育。

- 工作時間碎片化：客戶臨時要求如401表、特定科目餘額、往來調節表等資料時，缺乏RAG等語意檢索技術輔助，缺乏有效工具向客戶說明特定文件（如半年報、銀行對帳單）對稅務規劃的重要性，導致客戶配合度低，資料收集常延誤3-5週。需由承辦人員人工整理並補充說明，耗時耗力，也難以即時傳遞資料背後意義與對客戶的好處。

- 收款與對帳繁瑣：欠缺自動化收款系統，每月需花費約10天進行人工對帳與催款，造成現金流不穩定。

客戶服務與溝通痛點

- 價值溝通不足：缺乏有效工具向客戶說明特定文件（如半年報、銀行對帳單）對稅務規劃的重要性，導致客戶配合度低，資料收集常延誤3-5週。

- 回應速度慢：客戶臨時要求如401表、特定科目餘額、往來調節表等資料時，平均回應時間達4-8小時，影響客戶滿意度。

- 無法即時解答：缺乏RAG等語意檢索技術輔助，查詢稅務法規平均需30分鐘，導致客戶諮詢回覆延遲，專業形象受損。

- 服務體驗不一致：因依賴人工回覆，服務品質受員工專業程度、情緒與工作量影響，客戶體驗參差不齊。

業務發展痛點

- 價格競爭惡性循環：87%的事務所面臨定價壓力，無足夠量能向客戶傳達服務價值差異，導致只能以降價方式維持競爭力。公費定價難以提升，雖然資訊公開透明，但無足夠量能向客戶傳達服務價值差異，因此難以建立高價值服務感受，定價壓力與現金流波動常成為經營痛點。

- 掉單率高：平均客戶流失率達25%，員工多專注作業流程處理，缺乏引導式銷售與問題洞察能力，即便面對潛在商機與需求，亦無法有效轉換為新案源或增值收入。但因缺乏時間與工具進行精細化客戶經營與再行銷，無法產出更多延伸服務或轉介價值。

- 服務同質化嚴重：93%的事務所提供高度相似的基礎服務，缺乏個性化與差異化特點，難以在市場中脫穎而出。面對同業比價競爭，服務缺乏個性化與差異化特點，容易陷入價格競爭與降價流失循環。

- 平臺上架會員增長之策略規劃

為徹底解決既有痛點，本計畫導入 五大 AI 應用模組，並以 LangGraph智能流程協作模組 與 AI 儀表板／數位簽核 作為跨模組監控核心，建立一條首尾相扣的智慧服務鏈：

- A1 ─ 稅務 RAG 輔助查詢系統

• 秒級回應稅務法規與最新函釋。

• 自動關聯新法令並給出行動建議。

• 預期效益： 查詢時間從平均 30 分鐘縮短至秒級。

- A2 ─ LangGraph智能流程協作模組（內含智慧催件、物流排程）

• LINE／SMS 自動催件，客戶自助預約收件時段。

• 物流 API 即時派單，並於提醒中同步提供稅額節省試算。

• 預期效益： 催件成功率提升至 90%；收件時程縮短 70%。

- A3 ─ AI 帳務與報表生成模組（含 OCR 資料擷取）

• OCR 抽取憑證關鍵欄位，智能建帳與稽核。

• 一鍵產出 401 表、調節表，並自動預警異常交易。

• 預期效益： 申報時間減少 65%；錯誤率降至 3% 以下。

- A4 ─ Chatbot + 多輪對話邏輯樹模組

• 24/7 即時回覆，能理解客戶意圖與上下文。

• 複雜問題無縫轉接專人。

• 預期效益： 客戶滿意度提升 40%；回覆時間減少 95%。

- A5 ─ 監督式學習與 AI 回訓模組

• 蒐集使用者交互數據與審核標註。

• 定期進行 SFT／RLHF，使模型效果持續迭代。

• 預期效益： 系統準確率與使用體驗保持 >95%，並隨資料量成長而持續優化。

跨模組共用機制（不單列模組）

- AI 儀表板／數位簽核：即時視覺化業務指標、流程透明化與電子簽核，讓決策時間縮短 80%，管理效率提升 60%。

- 導入AI應用工具之對象規劃

會員輪廓與需求分析

目前會員特徵分析：

- 規模結構：小型事務所(1-5人)佔65%，中型事務所(6-15人)佔30%，大型事務所(16人以上)佔5%

- 數位成熟度：基礎數位化(使用基本會計軟體)佔75%，中度數位化(導入部分自動化)佔20%，高度數位化僅5%

- 核心需求：

  - 減輕人力負擔與行政壓力(87%會員最關注)

  - 提升服務效率與品質(73%會員期待)

  - 降低人為錯誤風險(68%會員關注)

  - 強化差異化競爭優勢(55%會員需求)

  - 改善內部管理與決策效率(48%會員需求)

導入障礙分析：

- 轉型恐懼：擔憂學習曲線陡峭(62%)與系統整合複雜(58%)

- 投資疑慮：難以量化投資回報(53%)與初期成本顧慮(47%)

- 流程適應性：憂慮現有流程中斷(42%)與客戶適應問題(39%)

- 合規顧慮：電子化流程的法律效力與稽核問題(35%)

吸引新會員加入策略

針對潛在會員的顧慮與需求，設計以下策略：

- 智能導入助手服務

  - 提供線上AI診斷工具，評估適合的導入模組與路徑

  - 生成客製化導入計劃與時程表

  - 預估具體投資回報與效益數據

- 低門檻試用計畫

  - 「90天AI體驗計畫」允許無風險試用

  - 「單點突破」方案針對最痛點環節優先導入

  - 「成效保證」承諾：未達標準可全額退費

- 公會合作推廣

  - 與地方公會共同舉辦「AI智慧事務所轉型工作坊」

  - 設立區域示範點，提供實體參訪與體驗

  - 透過公會信任背書，增強專業認同

- 標竿案例展示

  - 製作「AI導入前後」對比影片與數據報告

  - 邀請早期採用會員分享實際使用經驗與成效

  - 提供詳細ROI分析與投資回收期估算

提升既有會員使用AI技術誘因

為深化現有會員使用行為，設計多層次激勵機制：

- 使用者體驗優化

  - 簡化操作介面，減少學習曲線

  - 提供模組化選擇，可按需求逐步導入

  - 開發行動版應用，提升隨時隨地存取能力

- 效益可視化

  - 「AI價值儀表板」即時展示時間節省、錯誤減少等關鍵指標

  - 每月自動生成效益報告，量化導入成果

  - 客戶滿意度追蹤與比較

- 社群學習與支持

  - 建立線上使用者社群，促進經驗交流

  - 提供定期線上培訓與更新介紹

  - 舉辦會員經驗分享會，強化同儕學習

- 功能持續進化

  - 根據使用回饋定期優化功能

  - 推出進階分析模組，擴展服務價值

  - 開發客製化功能，滿足特定需求

會員角度的導入價值

從會員事務所視角出發，AI導入將帶來以下核心價值：

- 營運效率突破

  - 行政工作時間減少70%，釋放專業人力

  - 自動化流程降低人力依賴，緩解招聘壓力

  - 標準化作業減少「老闆超人症候群」困境

  - 數位簽核縮短決策流程，提高整體運作效率

- 服務品質提升

  - 錯誤率大幅降低，提升專業形象

  - 回應速度從小時級提升至分鐘/秒級

  - 一致性服務體驗，不受人員變動影響

  - 價值導向溝通，增加客戶配合度

- 業務發展賦能

  - 透過AI輔助提供高附加價值服務(如稅務規劃)

  - 技術差異化優勢，擺脫純價格競爭

  - 業務規模擴展不再受限於人力資源

  - 動態數據分析，支援精準營銷與業務擴張

- 經營穩定保障

  - 知識系統化保存，降低人員流動風險

  - 收款流程自動化，改善現金流管理

  - 合規風險降低，減少潛在法律責任

  - 管理透明化，促進內部溝通與決策效率

本計畫通過全方位AI工具導入與系統化推廣策略，將有效解決會計事務所三大核心痛點，提升平台會員數量與使用深度，同時建立可複製、可擴散的產業智慧化典範。

- 預計導入對象之服務據點領域一覽表 (請列舉說明預計導入對象)

| 序號 | 類別領域 | 企業名稱 | 企業類別 (小型企業、小農、個人工作室) | 所屬地區 (北、中、南、東) | 所在縣市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事務所 | 旭昇會計師事務所 | 事務所 | 中 | 台中 |
| 2 | 事務所 | 新平記帳士事務所 | 事務所 | 中 | 台中 |
| 3 | 事務所 | 勤成會計師事務所 | 事務所 | 南 | 高雄、台南 |
| 4 | 事務所 | 昱興會計師事務所 | 事務所 | 中 | 台中、彰化 |
| 5 | 事務所 | 廣達記帳士事務所 | 事務所 | 中 | 新北 |

- AI應用技術規劃與執行策略

- 平臺既有AI應用技術、產品之內容、應用情境現況說明

  - 現有AI技術基礎及相關數據

平臺目前已建置五大 AI 核心模組：

- LangGrap智能流程協作模組（整合智慧催件、物流 API 排程與 OCR 分件）

- AI 帳務系統與報表生成模組（含 OCR 資料擷取、自動對帳與請款）

- 智慧客服／多輪對話邏輯樹模組

- 稅務 RAG 知識查詢模組

- 監督式學習與 AI 回訓模組（SFT／RLHF）

- 語料與數據來源：所有模組皆以實際事務所作業文件與對話紀錄為核心語料，並輔以結構化補強及合成資料，建立具推理能力與情境應對邏輯的模型。

- 知識庫規模：截至目前，已彙整超過 50 萬字 的稅務法規、FAQ 與官方函釋，並設定自動爬梳更新機制，確保內容即時。

- 技術整合現況：平臺已完成 LangGrap智能流程協作模組雛型，可協同調用催件、客服、建帳、RAG 查詢等多角色模組，流程從「收件提醒 → OCR 分件 → 建帳申報 → 寄送回覆」已初步實現自動化。

  - 目前AI技術推廣與使用瓶頸與相關數據說明

- AI幻覺與正確率疑慮影響信任建立

  - 許多事務所對AI產出的回覆結果仍抱持保留，特別是在稅法條文引用或報表資訊即時查詢場景中，擔憂出現不準確資訊或誤導內容（即AI幻覺）。

  - 此類「不確定性風險」放大了使用者心理門檻，使得多數人選擇持觀望態度或僅作為輔助工具，不敢作為主要工作流程替代。

- 取代穩定流程造成阻力

  - 多數會員已有一套慣用的人工作業流程（如Excel分類、人工帳務輸入），AI模組雖效率高，但一旦出現差錯或理解落差，反而會干擾既有穩定節奏。

  - 因事務所多以「準確性」、「責任歸屬」為最高原則，對流程替換高度保守，即使能節省時間，也常因不敢「完全信任AI」而放棄採用。

- 導入門檻與教育成本仍高

  - 雖平台已盡可能簡化使用介面，但AI模組仍涉及角色設定、資料串接、參數微調等步驟，對非技術背景的事務所負擔仍大。

  - 多數承辦人習慣以「交辦任務＋交差結果」的模式運作，對主動優化流程的動機與能力偏弱，形成內部推動困難。

- 導入率與頻率尚待提升

  - 目前AI模組整體導入率約20%，使用頻率平均每月不到兩次，多以特定模組（如憑證OCR或RAG查詢）為主，未能產生連續使用黏著度。

  - 多數會員僅在「臨時性工作高峰」時會啟用AI，尚未形成日常作業習慣，導致系統效益無法擴散。

- 價值溝通與認知落差

  - 雖AI模組能節省人工工時與錯誤率，但會員多數仍以「成本考量」為出發點，未能完整理解背後的營運風險降低、專業價值提升等長期效益。

  - 當客戶提出「你們是用AI不是人工，那為何收費沒比較便宜？」時，反而讓事務所更傾向低調使用，避免產生誤解或議價壓力。

- 擴展AI應用技術之整體規劃

為因應中小型事務所營運痛點、擴大AI應用模組使用率及提升導入成效，本計畫將從「現有技術優化」與「新模組導入」兩大方向擴展AI技術應用範疇，逐步建立一套可擴充、可複製、可落地的智慧稅務輔助平台架構。

一、現有技術優化方向

- 強化 RAG（Retrieval-Augmented Generation）結構與準確性：

  - 解決現行 RAG 架構中「切片過粗」、「斷句不當」與「上下文斷裂」問題，優化資料切分與檢索品質。

  - 導入 Semantic Chunking，使用 TextTiling、Sliding Window + Sentence Boundary Detection、LangChain 的 RecursiveCharacterTextSplitter 自訂斷句。

  - 建立 Retrieval Re-ranking 系統，初階檢索使用 Dense Retrieval（如 FAISS + Embedding），二階排序整合 CrossEncoder、bge-reranker 等模型，提升上下文連貫性與相關性。

  - 發展 Feedback-RAG／Self-RAG 架構，讓模型能根據使用者查詢與初步回答內容，自我反饋並重新檢索或拆解子問題多輪處理。

  - 將 Knowledge Graph（圖譜檢索）與 RAG 架構整合，對於稅務條文與公告進行實體關係抽取後圖譜化，提升語義連接與深層邏輯理解。

  - 進一步導入 MCP（Model Context Protocol），進行上下文共享與 Agent 協同任務分配，提升長流程任務的準確性與可控性。

  - 採用壓縮式生成資料（如摘要、Q&A）強化索引品質，減少冗餘資訊干擾，提高檢索精準率。

- LangGraph智能流程協作模組升級：

  - 優化多模組之間任務傳遞與上下文共享機制，建置智慧代理人（Agent）協作型處理框架。

  - 實作由催件→建帳→查詢→請款等流程的任務自動協調與彈性應對邏輯。

- OCR 模組與報表輸出穩定性強化：

  - 補充模糊影像與非標準票據資料集，提升 OCR 模組容錯率與分類準確率。

  - 報表生成結構優化，強化格式標準化，支援常見報表如401表、銀行往來調節表、科目餘額表等的即時產出。

- 虛擬帳戶 API 串接與成本管理：

  - 對虛擬帳戶串接建立容錯與重試機制，確保對帳系統穩定。

  - 建立 Token 使用追蹤與費用警示機制，協助事務所掌控 LLM API 成本，避免產生不預期之營運費用。

二、新導入模組與應用方向

- AI 導入診斷與推薦系統：

  - 設計互動式診斷工具，針對事務所規模、案件類型、自評痛點，自動推薦合適模組與導入時程建議。

- 高價值客戶對話引導模組：

  - 整合銷售引導邏輯樹與監督式訓練資料，於 LINE Bot、官網對話機制中加入需求盤點、價值說明、試算邀約與收單腳本。

- AI 回訓系統與監督式學習機制：

  - 將邀請 early user 實際使用平台模組，蒐集操作記錄與錯誤回覆情境，製作真實監督式學習資料集，強化模型對稅務語境、帳務查詢與回應風格的理解。

  - 將上述標註資料寫入RAG語料庫，提升 Chatbot、RAG查詢與OCR識別模型的預訓練與精準度。

- 模組分級與服務彈性架構：

  - 依照功能頻率與模組複雜度拆分服務層級，提供輕量常用模組（如憑證分類、定期通知）與高階功能模組（如LangGraph智能流程協作模組、多表格整合）。

  - 搭配「用多少、付多少」的 Token 管理機制，讓事務所可依預算靈活控制模組使用範圍。

透過上述多層次的AI模組優化與延伸應用策略，本計畫不僅解決目前RAG與流程模組使用效能問題，更能建立一套具有「回訓能力」、「分工架構」與「上下文記憶邏輯」的智慧稅務平台架構，協助全台中小型事務所全面導入AI並提升長期營運體質。

- 預期導入AI創新應用技術、產品及應用情境，及可行性說明

本計畫將導入 五項 AI 創新技術模組，協助會計與稅務事務所系統性解決營運痛點、提升效率與服務附加價值。各技術均已有初步 PoC 或雛型，具高度實用性與擴充性。

- ① 稅務 RAG 輔助查詢（A1）

技術內容：結合向量資料庫（FAISS）、Embedding 模型與語義分段（Semantic Chunking），整合稅務法規、解釋令、申報指引與常見 Q&A。

應用情境：客服即時查詢、事務所內部法規審核、自動產出稅務解釋、歷年案件回溯。

可行性：已累積 50 萬字以上知識庫，並測試 bge-reranker + RecursiveTextSplitter，初期回覆正確率達 86% 以上，導入門檻低、擴展性高。

②  LangGraph智能流程協作模組（A2）

內含「智慧催件＋物流 API 排程」與「OCR 憑證分件」功能

技術內容：以 LangGraph為核心，統御催件機器人、OCR 建檔助手、報表生成器、客服代理人等多角色 Agent；透過 LangGraph 動態調度任務。

應用情境：月初自動啟動「收件提醒 → 物流預約 → OCR 建帳 → 報表產出 → 寄送客戶 → 請款／收款」之全流程。

可行性：催件與報表流程已整合成功，下一階段將加入對帳模組與文件審查角色，整合性與可部署性高。

③ AI 帳務系統與報表生成模組（A3）

內建 OCR 資料擷取、自動對帳與請款功能

技術內容：OCR 快速擷取憑證欄位，搭配 AI 建分錄模型與報表引擎，一鍵產出 401 表、調節表、科目餘額等；並自動偵測異常交易。

應用情境：帳務整理、自動化結帳、即時稅額預估、客戶臨時查帳。

可行性：已以 100+ 筆真實資料進行樣本學習，報表邏輯準確率 91%，並於三家事務所內測試中，具規模複製潛力。

④  Chatbot + 多輪對話邏輯樹模組（A4）

技術內容：整合 LLM + Prompt Engineering + FAQ 資料集，並串接 LINE／官網 Messenger，支援 RAG 查詢與銷售導購腳本。

應用情境：即時回答「何時申報營業稅」「可否扣抵發票」等問題，並引導進一步試算或付費服務。

可行性：已完成 120 組高頻問句模型訓練，支援自動擴展話題，具即時上線與銷售輔助能力。

⑤ AI 監督式學習回訓模組（A5）

技術內容：收集早期使用者的錯誤回覆與互動記錄，經人工標註後用於 SFT／RLHF 微調，持續提升模型準確度。

應用情境：強化 AI 在稅務語境、多輪查詢與斷點補全上的表現，確保長期維持 ≥ 95% 準確率。

可行性：標註流程與語料格式已建立，並與 LangGraph整合，自動把錯誤紀錄送回回訓管道，可立即啟動。

整體可行性結論

上述 五大技術模組 可彈性部署於各規模會計師／記帳士事務所，並依需求模組化選配，讓事務所從「單點效率提升」邁向「全流程智慧化」，建立可擴散、可商轉的 AI 解決方案平臺。

- AI應用技術成效驗證與評估機制

本計畫將採取「技術面測試 + 實務成效追蹤 + 用戶回饋分析」三軌並行方式，進行AI模組成效驗證與導入評估，並建立明確指標以追蹤實施效果與使用趨勢。

一、驗證方式與評估流程

- 模組功能性測試（系統端）

  - 每項AI模組均進行前後測驗，包含準確率、反應速度、上下文連貫性測試（例如：RAG回答命中率、OCR分類準確度、Chatbot對話完成率）。

  - 導入單元測試與LangGraph agent任務鏈完整性驗證，確保多模組整合穩定性。

- Early User 實測回饋與追蹤

  - 選定第一批使用會員進行真實案例實測，收集實際使用錄影、使用時間點、錯誤回覆紀錄與補救行為。

  - 分析每個模組在真實情境下的效益（如憑證OCR是否減少人工處理時間、催件系統是否提前收件、Chatbot是否降低人工客服壓力）。

- 自動化後台數據追蹤

  - 將各模組使用行為自動記錄於平台後台，追蹤：啟用次數、平均使用時長、觸發條件、轉換行為（如是否從 Chatbot 進入顧問預約）。

  - 每月匯總導入率與使用頻率報告，提供管理者與開發團隊優化依據。

- 使用者回饋與NPS指標

  - 每位上架會員將定期收到使用回饋問卷（含簡易CSAT + NPS滿意度調查），作為模組實務價值與操作便捷度的參考。

  - 開放使用者針對RAG回覆與Chatbot對話進行即時「bad/good」標註，進入回訓資料庫進行後續強化。

二、導入率與使用頻率目標

- AI模組導入率：

  - 計畫執行期間目標導入會員數：120家以上

  - 其中新導入會員佔比不低於 90 家（90%）

  - 既有會員中導入至少兩項模組者比例目標達 70%

- 平均模組使用頻率（每月）：

  - 每家會員平均使用模組次數目標為 50次／月

  - 平均單模組日活用戶數（DAU）目標為 20 人以上

- 模組貢獻度評估（定性＋定量）：

  - 以「人力節省時數」、「報表產出正確率」、「催件提前成功率」、「客服轉人工比例下降」等量化指標進行模組效益計算。

  - 各模組設置 KPI 評估門檻，若未達標，將進入優化與再設計流程。

三、回饋再訓練機制（Loop-based Fine-tuning）

- 將所有來自 Early User、平台後台與問卷回饋的錯誤紀錄進行分類與標註。

- 自動寫入 SFT 語料或 Prompt Adjust 機制，作為下一輪模型精調依據，提升準確性與個性化適應能力。

此一驗證與回饋設計，可確保平台AI模組「可測量、可驗證、可優化」，不僅提升導入品質，也為後續模組升級與標準化擴散提供實證依據。

- 計畫執行與推動方式

| 工作項目 | 工作 子項目 | 執行單位 | 執行方法及流程 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 開發工作 | A1.稅務RAG輔助查詢系統 | 你的空間有限公司 | 建置高頻稅務知識庫，採用語義分段（Semantic Chunking）與bge-reranker進行精準檢索，串接平台LINE與Web端查詢介面，驗證上下文一致性與查詢命中率，並逐月擴充資料集。 |
|  | A2. LangGraph智能流程協作模組 | 你的空間有限公司 | 建立多Agent任務邏輯，整合催件、建帳、對帳與客服模組，由LangGraph主控代理人調度任務執行並記錄操作流程，導入5間事務所試行並優化任務錯誤傳遞與中斷容錯設計。 |
|  | A3.AI帳務系統與報表生成模組 | 你的空間有限公司 | 整合OCR分類、分錄判斷與報表模版邏輯，自動產出401報表、銀行調節表、科目餘額表，於平台導入格式標準化流程與PDF匯出模組，驗證人工比對正確率與時效性。 |
|  | A4.Chatbot +多輪對話邏輯樹模組 | 你的空間有限公司 | 建立常見詢價／報帳／稅務提問邏輯樹，搭配RAG進行進階回覆與多輪補問，引導使用者進入具備行動目的的溝通流程（如預約、報價、申報模擬），同步部署於LINE與平台後台。 |
|  | A5.監督式學習與AI回訓模組 | 你的空間有限公司 | 蒐集early user真實操作記錄與錯誤案例，進行標註分類，建立Supervised Fine-Tuning語料庫，回訓至RAG、OCR與Chatbot模型中，並每月記錄模型改善幅度與Top錯誤類型。 |
| B 輔導工作 | B1. AI工具上線導入輔導說明會 | 你的空間有限公司 | 每週舉辦一次線上／實體導入說明會，介紹各AI模組功能與導入實例，安排Q&A互動與實機展示，鼓勵會員現場註冊啟用。 |
|  | B2.使用說明手冊與影片製作與寄送 | 你的空間有限公司 | 為每項模組製作操作說明書（PDF＋影片），依使用者類型分類（主辦會計／助理／負責人），並於平台介面提供一鍵取得及主動Email寄送。 |
|  | B3.問題排除客服管道與回報追蹤 | 你的空間有限公司 | 設立LINE群組、及工單系統，記錄會員使用過程中發生問題，分級分類後由專人解決，並納入AI回訓資料池。 |
|  | B4.各模組使用成效月報表製作與教學 | 你的空間有限公司 | 每月自動產生會員AI使用次數、模組使用偏好、轉換情境等統計圖表，並提供解讀說明教學與策略建議回饋。 |
|  | B5.提供初期免費顧問／教育訓練資源 | 你的空間有限公司 | 對每位上架會員提供免費導入顧問諮詢（含功能建議、內部推動策略），並安排內部員工培訓課程或外部講師進場說明。 |
| C 推廣工作 | C1.與公會合作辦理實體推廣活 | 你的空間有限公司 | 與各地會計師、記帳士公會合辦研討會，專題展示AI模組如何實際協助事務所節省工時、提升獲利，活動結束提供限時導入方案。 |
|  | C2.Facebook廣告與 EDM行銷導入行動 | 你的空間有限公司 | 透過 Facebook 廣告投放系統進行目標對象設定（例如：稅務專業從業者、中小企業主、會計師／記帳士），設計具有引導註冊行動的廣告素材，導向活動專屬 Landing Page，提供平台功能試用或顧問免費診斷等 CTA（Call to Action）內容。同步發送 EDM 給既有潛在名單，推動重新啟動與回流註冊。 每次廣告投放活動將設定追蹤參數（如UTM碼），系統將自動導出點擊率、註冊轉換率、平均停留時間與活動熱區分析報表。EDM 發送則使用系統導出之開信率、點擊率、退信率報告作為成效佐證。 Landing Page 將整合行為追蹤碼與註冊表單，並保留操作紀錄（含IP、時間、設備類型等）作為期中／期末查核的使用證明與使用者轉換流程佐證。 |
|  | C3.推出推薦獎勵制度 | 你的空間有限公司 | 針對現有會員設計轉介紹機制，介紹成功後贈送使用點數／顧問折抵／曝光版位，並設立排行榜機制提升參與動力。 |
|  | C4.試算服務免費試用流程 | 你的空間有限公司 | 針對新加入會員提供一次免費稅務試算或報帳評估，過程中展示AI自動判斷與報表功能，藉此促進模組體驗轉換為導入。 |
|  | C5.平臺內部一鍵啟用模式轉換設計 | 你的空間有限公司 | 於平台介面中設置「AI輔助模式開關」，會員可快速將現有流程套用AI模組，降低轉換障礙，並透過視覺回饋（如進度動畫、效率評比）鼓勵使用。 |
| D 資訊安全運作與管理機制 | D1.導入Google Cloud IAM權限管理與加密儲存 | 你的空間有限公司 | 本系統導入 Google Cloud IAM（Identity and Access Management）進行權限控管，所有資料存取與 API 串接皆遵循最低存取原則（PoLP）。帳務與客戶資料則採用 AES-256 標準進行加密儲存，確保靜態與傳輸資料皆具備高度資訊安全性。 |
|  | D2.會員資料與報表資料分區存放 | 你的空間有限公司 | 系統將會員身份資訊與報表作業資料分別儲存於獨立資料池中，並以虛擬識別碼（pseudo ID）進行跨資料對應，有效提升資料去識別化與匿名化處理強度，降低潛在隱私風險。 |
|  | D3. 查詢紀錄遮罩與自動刪除機制 | 你的空間有限公司 | 對於 AI 查詢服務（RAG）之使用紀錄，系統僅保留經過摘要處理之指標性資訊，不儲存原始提問內容；並設置自動清除機制，於 30 日後刪除所有紀錄，以保障使用者隱私與資料安全。 |
|  | D4.存取分層與操作日誌控管 | 你的空間有限公司 | 後台系統依據角色權限（如管理員、技術人員、客服人員）實施功能與存取分層控管，避免非授權操作。所有異常操作事件將自動觸發警示通知，並納入每月稽核報表進行追蹤與審核，提升營運可控性與資安即時應變能力。 |
|  | D5. API金鑰與Token使用監控系統 | 你的空間有限公司 | 平台導入 API 金鑰與 Token 使用監控機制，具備流量限制、模組別用量統計、即時告警與自動封鎖功能。可針對單一模組設定使用上限，防止異常請求導致費用外溢或系統資源耗盡，強化雲端資源之管理效率與成本控管。 |
| E 關鍵績效達成 | E1.導入平臺上架會員家數120家(既有會員30家、新會員90家) | 你的空間有限公司 | 透過與會計師／記帳士公會合作舉辦說明會、LINE 廣告、EDM 發送與平台免費試算導入頁面，吸引潛在用戶註冊。後台紀錄首次登入並成功啟用至少一項AI模組者，登錄為有效導入會員。 |
|  | E2.增加平臺業者營收5000000元 | 你的空間有限公司 | 透過AI模組啟用後的進階功能（如報表自動化、進階諮詢服務、API串接等）設計多層次付費方案。所有金流交易由平台自動紀錄並導出營收報表佐證。 |
|  | E3.帶動平臺業者投資額3000000元 | 你的空間有限公司 | 本項投資金額為貴公司於計畫期間內之自有資源投入，包括： - 人力投入成本：核心研發人員、平台工程師、推廣／顧問與客服支援人員的薪資與保險成本。 - 技術建置費用：伺服器租用費、雲端模型API Token費用（如OpenAI、Google Cloud）、LangGraph/Embedding/向量庫等模組開發之工具與服務。 - 平台升級與模組整合支出：包含報表自動化模組、RAG系統、對帳API串接、AI流程圖介面設計等開發支出。 - 推廣行銷費用：LINE廣告費、EDM設計與投遞成本、說明會場租／講師費用等。 - 教育訓練資源製作與人力支援：包含教學影片剪輯、文案設計、AI導入教材建置成本等。 |
|  | E4.新增平臺業者就業人數8人 (男3人、女5人) | 你的空間有限公司 | 專案期間因導入AI而新增之正職人力與技術顧問（包含客服、實施顧問、前端／後端開發）將由HR建立名冊，提供聘僱合約、保險加保明細等資料供佐證。 |
|  | E5.維持平臺業者就業人數5人 (男3人、女2人) | 你的空間有限公司 | 由公司人資單位每季統計現有人數，追蹤員工異動率，確認全年維穩情況。若無重大異動（≦10%），即可視為穩定人力維持。 |
|  | E6.完成既有AI工具新應用數5個(至少5個) | 你的空間有限公司 | 包含 - 稅務 RAG 輔助查詢模組（A1）強化並上線。 - LangGraph智能流程協作模組（A2）完成整合，內含智慧催件、物流 API 排程與 OCR 分件。 - AI 帳務系統與報表生成模組（A3）上線，含報表自動化功能。 - Chatbot +多輪對話邏輯樹模組（A4）上線並接入對外通訊渠道。 - 監督式學習 SFT 回訓模組（A5）完成初版並啟動迭代。 由技術單位出具各模組功能上線驗證報告，並提供用戶啟用紀錄作為佐證。 |
|  | E7. AI工具使用頻率提升100％ | 你的空間有限公司 | 平台將紀錄每位會員使用AI模組的次數（如每日登入、模組點擊、回覆率等），由後台生成前後對比報表，驗證使用頻率之提升百分比。 |
|  | E8. 新增平臺訂閱用戶數90家 | 你的空間有限公司 | 以「完成註冊、啟用AI模組並完成付款」為標準。平台將依金流系統與用戶行為資料交叉比對，以自動生成付費訂閱清單，並定期與財務單位核對。 |

備註：

- 如表格不敷使用，可自行增列。

- 「查核點E.關鍵績效達成」設定，須與關鍵績效指標表所填寫之關鍵績效指標項目一致。

資訊安全運作機制說明

- 公司資安運作現況盤點與說明

雖尚未取得正式之 ISO 27001 或 NIST CSF 資安認證，但已依循該標準精神建置內部資安管理制度，並採用 Google Cloud 為主要雲端平台，透過其 IAM（Identity and Access Management）與資料加密功能，實現身份驗證與資料保護。此外，已於系統層實施以下個資保護機制：

- 使用 AES-256 資料庫加密與儲存。

- 使用 OAuth 2.0 機制控管 API 存取權限。

- 個資與作業資料採雙資料庫架構存放，實施區隔與存取限制。

- 使用者行為紀錄設有遮罩與 30 日自動刪除機制。

- 員工均簽署機密資訊與個資保密協議，並設有離職交接資料鎖定政策。

- 資訊安全運作與管理機制規劃

AI技術導入後的資安風險分析

模型風險：RAG 與 Chatbot 模型可能因 Prompt Injection 攻擊或生成幻覺內容（hallucination）而誤導使用者，導致對外傳遞錯誤或不實資訊。為降低風險，系統設計採取輸入內容清洗（Input Sanitization）、Prompt Template 限制與回應內容過濾（Output Filtering）等防禦措施。

資料風險：憑證掃描與帳務資料於進入 AI 模型處理階段時，可能因資料標記錯誤、快取殘留或模型記憶造成外洩與重複使用風險。為此，系統採用傳輸加密（TLS）、資料預處理遮罩、快取清除政策與不留存原始輸入設計，以保障敏感資訊安全。

服務風險：AI 模組的自動化流程若遭受惡意請求（如 DDoS、暴力觸發 API），恐造成服務阻斷與資源枯竭。為防範此類風險，平台設置速率限制（Rate Limiting）、API 認證（Token 驗證）、行為異常監測與自動封鎖機制以確保服務穩定性。

AI應用環境的資訊安全管理機制

- 平台安全強化措施：

  - 所有模組將部署於 Google Cloud Platform，具備 ISO/IEC 27001、27017、27018 認證。

  - 機敏資料僅儲存於企業自管專屬資料庫，並禁止第三方模型持久儲存查詢紀錄。

  - 所有API呼叫皆設有金鑰與用量警示機制，避免異常爆量或帳號濫用。

- 部署與程式安全機制：

  - 將針對平台源碼進行靜態原始碼掃描與自動化弱點分析（SAST工具）。

  - 完成滲透測試與外部專家檢核報告，作為期末佐證。

- 日常控管流程：

  - 每月例行安全更新與系統補丁安裝，搭配資安日誌留存。

  - 所有登入與操作紀錄設有完整 Audit Trail，可供審計與回查。

個資保護強化機制

- 人員管理制度：

  - 全員定期進行資安意識訓練（含社交工程演練、資料分類與處理演練）。

  - 資料操作權限依職級分層授權，高敏感性資料須通過雙重驗證存取。

- 系統與設備安全：

  - 導入 EDR（Endpoint Detection & Response）工具監控本地端異常行為。

  - 實施入侵偵測系統（IDS）與資安日誌分析，快速回應異常狀況。

  - 週期性進行弱點掃描（Vulnerability Scan）並比對 OWASP Top 10 漏洞進行補強。

- 使用者資訊保障機制：

  - 所有用戶資料於收集前皆明確告知蒐集目的，並於平台取得使用者同意。

  - 平台設有個資刪除機制，會員可隨時申請移除其所有留存資料。

是否曾被列入警政署個資外洩的高風險賣場

- 無

計畫分工與運作

- 執行團隊架構 (請以組織圖說明)

- 計畫內執行團隊與合作廠商之合作機制

- 合作機制

目前本計畫無委外合作廠商，所有AI應用技術、模組開發、推廣教育與資安控管等工作，皆由內部跨部門團隊負責。團隊成員已具備AI技術、稅務法規知識與實務開發經驗，可獨立完成模型部署、使用者邏輯規劃與平台模組開發工作。

若計畫進行過程需階段性擴編支援，將以「計畫內聘人力」形式補強，不另委託第三方外包。

- 執行團隊與合作廠商分工

技術與資安組

負責AI應用模組之開發與整合，包含RAG查詢系統、LangGraph智能流程協作模組、OCR憑證分類、Chatbot邏輯樹等。亦負責平台系統的部署、API串接、資料庫維護與使用紀錄Log設計，並執行原始碼弱掃、滲透測試、資安政策制定與個資保護設計等作業。

產品設計組

負責AI應用的操作情境設計與使用者流程規劃，針對事務所端用戶實際操作習慣進行需求分析，規劃平台模組使用介面（UI）與引導路徑（UX），協助推動高頻功能的導入率與使用率。

推廣與用戶成功組

負責上架會員的招募與導入推廣工作，包含與會計師／記帳士公會合作推廣、說明會規劃與執行、LINE與EDM行銷推動，以及AI工具的導入訓練與使用成效追蹤。並負責early user訪談與回饋彙整，回饋技術與產品團隊進行功能優化。

行政與財務組

負責整體計畫執行期間之預算控管、核銷、財務記錄彙整與佐證文件準備，協助KPI資料整理、查核用成果報表製作，並主責期中期末資料彙總與公文文件管理。

- AI應用技術合作方式

本計畫之 AI 應用模組由內部團隊獨立開發與整合，採「跨部門協作開發」模式，透過技術與資安組、產品設計組、推廣導入組等協作方式完成工具導入、流程設計與反饋優化，整體合作方式包括以下幾項：

開源技術堆疊整合應用

系統整體架構採用前後端分離設計，前端使用 React.js，後端以 Laravel 與 Python 組成，實現彈性高、維運便利之模組化開發環境。

各核心模組採用主流開源工具（如：LangChain、bge embedding、FAISS、OpenAI API 等）進行整合開發，模組間透過標準化 API 接口對接，並依內部需求自定資料流、行為規則與回應格式。整體設計強調可重組性（Composable）、可追蹤性（Traceable），並保留未來彈性擴充與第三方系統串接能力。

語料內部生成與標註合作

計畫中所需之RAG知識庫、監督式學習語料（SFT）與錯誤樣本，均由推廣與用戶成功組收集 early user 使用情境，經由技術與產品組進行錯誤分析、意圖分類與標註，建立具備稅務語意特化的高品質訓練語料庫。

模組開發與產品整合流程同步進行

技術組每次完成模組版本更新或回訓後，將由產品設計組同步安排 UI 功能呈現與引導路徑優化，並提供實測回報表單，交由推廣團隊於指定會員群試行並回收實績數據，完成「迭代式回饋 → 再訓練 → 功能修正」流程。

內部自控之安全設計與效能驗證機制

所有AI模組部署與系統整合皆由內部完成，包含 IAM 權限管理、API金鑰流量控管、模型安全性測試（Prompt Injection防範、Token限制設計）、模組日誌記錄與資料留痕，確保無外部資訊暴露風險。

可擴充模組架構與未來整合預留介面

於本階段開發完成後，各模組將建置明確API架構說明與Log結構定義，未來如需加入外部模型（如特定領域NLP或自訓模型）可依此快速串接與驗證，提升平台長期運營彈性與可擴張性。

預計進度及查核點說明

- 預計進度

灰色月份代表查核月份，請自行增減項目查核點，儘量將重要查核點列於該月份前。

| 工作項目 | 分項權重 | 114年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A.開發工作 （5 項既有 AI 工具新應用） | 20% |  |  |  |  |  |
| A1. 稅務RAG輔助查詢系統 | 4% | A1 |  |  |  |  |
| A2. LangGraph智能流程協作模組 | 4% | A2 |  |  |  |  |
| A3. AI帳務系統與報表生成模組 | 4% | A3 |  |  |  |  |
| A4. Chatbot + 多輪對話邏輯樹模組 | 4% | A4 |  |  |  |  |
| A5. 監督式學習與AI回訓模組 | 4% | A5 |  |  |  |  |
| B.輔導工作 （輔導平臺上架會員使用AI工具等相關事項） | 20% |  |  |  |  |  |
| B1. AI工具上線導入輔導說明會 | 4% |  | B1 |  |  |  |
| B2. 使用說明手冊與影片製作與寄送 | 4% |  | B2 |  |  |  |
| B3. 問題排除客服管道與回報追蹤 | 4% |  |  | B3 |  |  |
| B4. 各模組使用成效月報表製作與教學 | 4% |  |  | B4 |  |  |
| B5. 提供初期免費顧問／教育訓練資源 | 4% |  |  | B5 |  |  |
| C.推廣工作 （招募平台上架會員的方式） | 20% |  |  |  |  |  |
| C1. 與公會合作辦理實體推廣活 | 4% |  |  | C1 |  |  |
| C2. .Facebook 廣告與 EDM 行銷導入行動 | 4% |  |  | C2 |  |  |
| C3. 推出推薦獎勵制度 | 4% |  |  |  | C3 |  |
| C4. 試算服務免費試用流程 | 4% |  |  |  | C4 |  |
| C5. 平臺內部一鍵啟用模式轉換設計 | 4% |  |  |  | C5 |  |
| D.資訊安全運作與管理機制 | 10% |  |  |  |  |  |
| D1. Google Cloud IAM 權限管理與加密儲存 | 2% |  |  |  | D1 |  |
| D2. 會員資料與報表資料分區存放 | 2% |  |  |  |  | D2 |
| D3. 查詢紀錄遮罩與自動刪除機制 | 2% |  |  |  |  | D3 |
| D4. 存取分層與操作日誌控管 | 2% |  |  |  |  | D4 |
| D5. API金鑰與Token使用監控系統 | 2% |  |  |  |  | D5 |
| E.關鍵績效達成 | 30% |  |  |  |  |  |
| E1. 導入平臺上架會員家數120家(既有會員30家、新會員90家) *平臺上架會員至少100家以上，且上架會員須符合以下條件 - 至少使用 1 項平臺 AI 工具，並於結案時提供佐證。(須於期中驗收，至少完成30％平臺上架會員導入AI技術應用) - 至少20%須為新進會員。 | 9% |  |  |  |  | E1 |
| E2. 增加平臺業者營收5000000元 | 3% |  |  |  |  | E2 |
| E3. 帶動平臺業者投資額3000000元 (外部投資、公司內部自我投資) | 3% |  |  |  |  | E3 |
| E4. 新增平臺業者就業人數8人 (男3人、女5人) | 3% |  |  |  |  | E4 |
| E5. 維持平臺業者就業人數5人 (男3人、女2人) | 3% |  |  |  |  | E5 |
| E6. 完成既有AI工具新應用數5個(至少5個) *須於期中驗收，至少完成2個AI創新應用技術 | 3% |  |  |  |  | E6 |
| E7. AI工具使用頻率提升100％ | 3% |  |  |  |  | E7 |
| E8. 新增平臺訂閱用戶數90家 | 3% |  |  |  |  | E8 |
| 每月工作進度% |  | 20% | 20% | 20% | 10% | 30% |
| 累計工作進度% |  | 20% | 40% | 60% | 70% | 100% |

備註：

- 所有查核點分項權重皆為固定權重比例，其中子項目可自行分配比重。

- 「查核點E.關鍵績效達成」設定，須與關鍵績效指標表所填寫之關鍵績效指標項目一致。

- 如表格不敷使用，可自行增列。

預定查核點說明

請搭配預定進度，自行增減項目查核點

| 工作項目 | 工作 子項目 | 預定 完成時間 | 查核點概述 | 查核點驗收資料 （指報告、證書、合約、會議記錄等） | 子項 權重 | 分項 權重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.開發工作 ： 5 項既有 AI 工具新應用 | A1 稅務RAG輔助查詢系統 | 114年04月 30日 | 稅務法RAG輔助查詢系統開發完成並上線測試 | - 稅務RAG系統架構文件與API文檔 - 稅務知識庫建置與標註文檔 - 系統效能測試報告（響應時間、準確率達標證明） - 使用者手冊與操作指南 - 系統開發會議紀錄與問題追蹤表 | 4％ | 20% |
|  | A2 LangGraph智能流程協作模組 | 114年04月 30日 | LangGraph多智能體協作模組開發完成並整合測試 | - LangGraph模組架構設計文件 - 智能體角色定義與協作流程圖 - 系統整合測試報告與案例分析 - 操作手冊與技術文檔 - 開發進度檢討會議紀錄 | 4％ |  |
|  | A3 AI帳務系統與報表生成模組 | 114年04月 30日 | AI帳務處理與自動報表生成模組完成並通過測試 | - 帳務處理系統架構與數據流程文件 - 報表生成邏輯與模板設計文檔 - 系統測試報告（準確率、效率測試結果） - 使用者操作手冊與範例 - 系統開發紀錄確認文件 | 4％ |  |
|  | A4 Chatbot + 多輪對話邏輯樹模組 | 114年04月 30日 | 智能客服與多輪對話模組完成並上線試運行 | - 對話邏輯樹設計文件與流程圖 - 對話模型訓練與微調報告 - 系統測試報告（意圖識別準確率、對話完成率等） - 使用者測試回饋與優化記錄 - 操作手冊與管理後台說明 | 4％ |  |
|  | A5 監督式學習與AI回訓模組 | 114年04月 30日 | AI模型監督式學習與回訓機制建立並測試完成 | - 回訓機制設計文檔與架構圖 - 使用者反饋收集與標註系統說明 - 模型效能提升測試報告 - 系統文件與操作手冊 - 開發與測試會議紀錄 | 4％ |  |
| B. 輔導工作 ：輔導平臺上架會員使用AI工具等相關事項 | B1 AI工具上線導入輔導說明會 | 114年05月 30日 | 完成至少3場AI工具導入說明會與示範 | - 說明會活動規劃書與內容設計 - 說明會簽到表與參與人數統計 - 活動照片與影像記錄 - 參與者回饋問卷及分析報告 - 現場演示文稿與教材 | 4％ | 20% |
|  | B2 使用說明手冊與影片製作與寄送 | 114年05月 30日 | 完成全套AI工具使用說明手冊與教學影片製作及發送 | - 使用說明手冊完整文件 - 教學影片（至少5支核心功能教學） - 發送記錄與收件確認 - 內容製作會議紀錄與審核文件 | 4％ |  |
|  | B3 問題排除客服管道與回報追蹤 | 114年05月 30日 | 建立完整客服支援系統與問題追蹤機制 | - 客服系統架構與流程文件 - 線上支援平台操作手冊 - 客服人員培訓紀錄與認證資料 - 問題分類與處理流程文件 - 使用者問題回報與解決率統計報告 - 使用者問題回報與解決率統計報告 | 4％ |  |
|  | B4 各模組使用成效月報表製作與教學 | 114年05月 30日 | 完成使用成效報表系統與解讀教學 | - 成效報表設計與指標說明文件 - 試行報表與使用者反饋意見 - 報表系統技術文件與數據來源說明 - 報表系統技術文件與數據來源說明 | 4％ |  |
|  | B5 提供初期免費顧問／教育訓練資源 | 114年05月 30日 | 會員初期免費顧問服務與教育訓練 | - 顧問服務規劃與訓練課程內容 - 顧問服務紀錄與時數統計表 - 參與會員名單與簽到紀錄 - 訓練成效評估與滿意度調查 - 顧問服務個案紀錄與建議報告 | 4％ |  |
| C. 推廣工作 ：招募平台上架會員的方式 | C1. 與公會合作辦理實體推廣活 | 114年06月 30日 | 與公會合辦推廣說明活動。 | - 與公會合作協議書/合作意願書 - 活動規劃書與議程 - 活動簽到表與參與人數統計 - 活動照片與影像紀錄 - 活動成效評估報告與後續追蹤名單 | 4％ | 20% |
|  | C2. Facebook 廣告與 EDM 行銷導入行動 | 114年06月 30日 | 完成數位行銷活動並達成預定觸及率 | - 行銷計畫書與素材設計 - 廣告投放數據分析報告 - EDM發送記錄與開信率統計 - 導入轉換率與ROI分析 - 行銷效益評估與優化紀錄 | 4％ |  |
|  | C3 推出推薦獎勵制度 | 114年06月 30日 | 設計並實施有效的會員推薦獎勵計畫 | - 獎勵制度設計文件與規則 - 獎勵系統操作手冊 - 推薦追蹤與獎勵發放記錄 - 參與率與效益評估報告 | 4％ |  |
|  | C4 試算服務免費試用流程 | 114年06月 30日 | 建立完整試算服務免費試用系統與流程 | - 試用流程設計文件與用戶旅程圖 - 試用平台操作手冊 | 4％ |  |
|  | C5 平臺內部一鍵啟用模式轉換設計 | 114年06月 30日 | 完成平台一鍵啟用功能與使用模式轉換設計 | - 功能設計文件與流程圖 - 系統測試報告與使用案例 - 操作手冊與使用指南 - 使用者反饋收集與分析報告 - 技術文件與系統整合文檔 | 4％ |  |
| D. 資訊安全運作與管理機制 | D1. 導入Google Cloud IAM 權限管理與加密儲存 | 114年07月 30日 | 完成Google Cloud IAM權限管理與加密儲存方案導入 | (如弱點掃描報告、滲透測試報告、原始碼檢測報告、ISO27001等) 系統安全架構設計文件 - IAM權限矩陣與角色設定文檔 - 加密方案技術規格與實施報告 - 弱點掃描報告與修補紀錄 - 安全設定與操作手冊 | 2％ | 10% |
|  | D2. 會員資料與報表資料分區存放 | 114年07月 30日 | 完成資料分區存放架構與安全隔離機制 | - 資料分區架構設計文件 - 資料隔離實施報告與測試結果 - 資料存取流程與權限控制文檔 - 合規性評估報告 - 系統架構圖與技術說明 | 2％ |  |
|  | D3 查詢紀錄遮罩與自動刪除機制 | 114年07月 30日 | 建立查詢紀錄安全處理機制完成上線 | - 資料遮罩設計文件與實施方案 - 自動刪除機制邏輯與流程圖 - 系統測試報告與合規性評估 - 隱私保護措施與GDPR符合性文檔 - 操作手冊與管理指南 | 2％ |  |
|  | D4 存取分層與操作日誌控管 | 114年07月 30日 | 完成存取分層架構與操作日誌管理系統實施 | - 存取分層架構設計文件 - 日誌管理系統技術規格 - 異常檢測與警報機制說明 - 系統測試報告與案例分析 - 管理員操作手冊與審核流程 | 2％ |  |
|  | D5 API金鑰與Token使用監控系統 | 114年07月 30日 | 建立API金鑰與Token全方位監控系統 | - 監控系統架構與設計文件 - 異常使用檢測邏輯與規則說明 - 系統測試報告與效能分析 - 監控儀表板設計與使用指南 - 安全事件應變流程與處理紀錄 | 2％ |  |
| E. 關鍵 績效達成 | E1. 導入平臺上架會員家數120家(既有會員30家、新會員90家) *平臺上架會員至少100家以上，且上架會員須符合以下條件 (1) 至少使用 1 項平臺 AI 工具，並於結案時提供佐證。(須於期中驗收，至少完成30％平臺上架會員導入AI技術應用) (2)至少20%須為新進會員。 | 114年08月 30日 | 達成平台上架會員120家目標（含既有會員30家、新會員90家） | - 會員導入統計報表與增長曲線 - 會員合約與使用協議文件 - 會員使用系統登入記錄 - 會員分類與分析報告 - 導入追蹤與驗證文件 | 9％ | 30% |
|  | E2. 增加平臺業者營收5000000元 | 114年08月 30日 | 實現平台業者營收增加500萬元目標 | - 401表 - 客戶合約 | 3％ |  |
|  | E3. 帶動平臺業者投資額3000000元 (外部投資、公司內部自我投資) | 114年08月 30日 | 本計畫投入公司內部研發、人力、雲端資源、顧問支援等各項自籌資源，總額預估達新台幣 300 萬元。 | - 工程與行政人員薪資清冊 - 雲端平台使用費用（如 Google Cloud、OpenAI API token 費用） - 顧問費用、工具訂閱費用發票 - 內部教育訓練工時紀錄與合約 - 自籌經費報表彙總與核銷明細 | 3％ |  |
|  | E4. 新增平臺業者就業人數8人 (男3人、女5人) | 114年08月 30日 | 達成新增平台業者就業人數8人目標（男3人、女5人） | - 新聘員工勞保投保證明 | 3％ |  |
|  | E5. 維持平臺業者就業人數5人 (男3人、女2人) | 114年08月 30日 | 達成維持平台業者就業人數5人目標（男3人、女2人） | - 持續聘僱員工勞健保證明 | 3％ |  |
|  | E6. 完成既有AI工具新應用數5個(至少5個) *須於期中驗收，至少完成2個AI創新應用技術 | 114年08月 30日 | 完成5個既有AI工具新應用開發與上線 | - 各應用系統架構與功能說明 - 系統開發文件與測試報告 - 使用者操作手冊與教學資料 - 上線紀錄與使用統計數據 | 3％ |  |
|  | E7. AI工具使用頻率提升100％ | 114年08月 30日 | 實現AI工具使用頻率提升100%目標 | - 使用頻率統計報告與增長曲線 - 系統使用日誌與數據分析 - 使用者行為分析報告 - 功能受歡迎度與使用深度分析 - 提升措施效果評估報告 | 3％ |  |
|  | E8. 新增平臺訂閱用戶數90家 | 114年08月30日 | 達成新增平台訂閱用戶數90家目標 | - 訂閱合約與服務協議文件 | 3％ |  |
| 合 計 |  |  |  |  | 100% | 100% |

備註：

- 所有查核點分項權重皆為固定權重比例，其中子項目可自行分配比重。

- 須配合數位發展部數位產業署於指定時間進行期中、期末審查會議。

- 關鍵績效指標（KPI）達成率之相關證明與帶動交易紀錄（system log），必要欄位包括：文件名稱、編號、收送方、收送件時間、狀態（若log皆為代碼，請附對照表），若為無法由電腦產生者，請提供其他證明文件。

- 查核點驗收資料，可參考以下文件：

- AI創新應用技術之系統架構、系統文件與操作手冊。

- 會議紀錄，如：系統分析或是系統開發紀錄確認、進度檢討、相關教育訓練及跨部門會議等（各種會議應備簽到表及議程等相關資料）。

- 合作單位合約書／合作意願書（有工作項目與合作單位者皆須於期中審查前提供）。

- 使用者上線使用紀錄。

- 推廣活動舉辦紀錄（活動資料、活動規劃案、報到表、文宣、媒體資料等）。

- 如表格不敷使用，可自行增列。

預期效益與評估

- 量化效益說明

- 具體說明

1. 促進AI工具應用與普及拓展效益

- 本計畫將導入5項具實務價值之AI應用模組（RAG查詢、AI帳務報表、Chatbot對話樹、LangGraph流程模組、監督式學習訓練機制），目標導入會員數達100家以上，涵蓋會計師事務所、記帳士事務所與中小型企業。

- 推動AI模組操作簡化與SOP流程化，有效降低中小型事務所AI技術導入門檻，並透過顧問與教育訓練協助早期用戶習得應用能力，實現AI落地普及。

- 平台採用模組化與API可插拔架構，可快速複製推廣至全台同類型業者，未來具備產業垂直應用推廣潛力。

2. 投資、營收與成本效益預期

- 預計帶動公司自籌投入超過300萬元以上（雲端資源、研發人力、導入顧問等）。

- 預估藉由模組收費、進階功能訂閱與顧問服務，於計畫期間內創造營收超過500萬元。

- 透過自動化處理帳務、申報、對帳、憑證催繳等高重複性作業，協助會員事務所平均節省30%以上人工工時與行政成本，並提升作業正確率與報表即時性。

3. 對企業、客戶、產業與社會之效益與擴散

- 對企業（會員端）：有效改善高工時低利潤的經營體質，建立標準化流程並協助提升報價空間，減緩同業價格競爭壓力。

- 對客戶端（中小企業）：獲得更快、更正確之報稅、會計處理服務，並可即時取得所需報表與法規解析，提升稅務合規率。

- 對合作業者與產業發展：提供一套具複製性的智慧化營運模組，可向其他會計／稅務業者推廣導入，促進整體產業結構數位升級。

- 對社會與經濟：落實AI普及於中小型知識型服務業，推動合法節稅與報稅精準化，提升產業透明度與政府財稅健全性。

- 後續推廣計畫：計畫結束後將發表《智慧會計事務所 AI導入白皮書》，並開放部分API模組供其他事務所對接使用，同時擬與各地記帳士公會擴大合作進行區域推廣。

- 關鍵績效指標

*請逐項說明本計畫價值訴求與成效之評量指標，且詳述指標定義與計算公式，並於期末提交相關佐證資料。

| 關鍵績效指標 | 113年達成值 |  | 預計達成值 |  |  |  | 指標項目釋義 （請詳述說明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產值效益(必填) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 導入平臺上架會員家數 請說明本計畫中，實際導入之平臺上架會員家數，且須說明計畫執行內之新會員定義及認列方式。 | 113年 |  | 114年 |  | 115年 |  | 1.定義：（請說明導入平臺上架會員家數認列方式，須包含新會員之定義與認列） 平台上架會員係指透過合約簽署並實際使用「多元稅務助手」平台之會計師事務所或記帳士事務所。新會員定義為計畫執行期間（113年4月至113年8月）內新簽約並完成系統登入設定之事務所，且須至少使用一項平台AI應用工具。 2.計算公式：（須包含至少20家新會員家數計算） 總導入會員數 = 既有會員數 + 新會員數 新會員比例 = 新會員數 ÷ 總導入會員數 × 100% 目標：總導入會員數達120家，其中新會員至少90家（佔比≥75%） 3.佐證方式：（請提供雙方簽訂之合約等具體佐證資料，依序檢附） 1.會員合約或使用協議書（含會員公司名稱、統一編號、簽約日） 會員系統使用紀錄報表（含登入紀錄、功能使用次數統計） 新會員名單與既有會員名單對照表 2.AI工具使用情形統計報表（依會員分類統計各模組使用情形） 3.會員分類分析報告（依規模、地區、業務類型等維度分析） |
|  | 10 |  | 120 |  | 200 |  |  |
| 2. 增加平臺業者營收（新台幣/元） 請說明本計畫執行後，提升計畫申請業者本身之營收。 | 113年 |  | 114年 |  | 115年 |  | 1.定義：因本計畫執行所帶動的平台業者（即本公司）營收增加金額，包含會員訂閱費用、個別功能模組使用費、顧問與培訓服務費等各項收入來源。以計畫執行期間（113年4月至113年8月）新增營收為計算基礎。 2.計算公式： 總營收增加額 = 計畫期間營收總額 - 計畫前同期營收總額 目標：總營收增加額達新台幣5,000,000元 3.佐證方式：（請提供計畫期間內合約、訂單等具體佐證資料） - 會員訂閱合約與收款紀錄（含發票或收據） 401表、客戶合約 |
|  | 1000000 |  | 5000000 |  | 7000000 |  |  |
| 3. 平臺業者之帶動投資額（新台幣/元） 請說明本計畫執行後，帶動計畫申請業者本身資產投資或外部業者投資之金額。 | 113年 |  | 114年 |  | 115年 |  | 1.定義：本計畫投入公司內部研發、人力、雲端資源、顧問支援等各項自籌資源，總額預估達新台幣300萬元。 2.計算公式：Σ(人力成本 + 系統開發成本 + 雲端服務費用 + 顧問服務費用 + 教育訓練費用 + 其他相關費用) 3.佐證方式：（請提供計畫期間內增資、外部投資等具體佐證資料） - 工程與行政人員薪資清冊 - 雲端平台使用費用（如Google Cloud、OpenAI API token等費用）發票或收據 - 顧問費用、工具訂閱費用發票或收據 - 內部教育訓練工時紀錄與相關合約 - 自籌經費報表彙總與核銷明細 |
|  | 1000000 |  | 3000000 |  | 3000000 |  |  |
| 4. 新增平臺業者就業人數 請說明因本計畫帶動之新增就業員工數 (含男女數量)。 | 113年 |  | 114年 |  | 115年 |  | 1.定義：因本計畫執行所新增聘用之員工人數，包含工程師、專案經理、業務人員、顧問人員、行政人員等職位。新增聘用指計畫執行期間（113年4月至113年8月）新簽訂勞動契約並投保勞健保之員工。 2.計算公式：新增就業人數=計畫執行後員工總數 - 計畫執行前員工總數 3.佐證方式：（請提供計畫期間內投保清冊等相關具體之佐證資料） 新聘員工勞健保投保證明文件 |
|  | 0男 | 0女 | 3男 | 5女 | 1男 | 1女 |  |
| 5.維持平臺業者就業人數 請說明計畫期間，計畫申請業者於國內任職之全部國內／國外員工數 (含男女數量)。 | 113年 |  | 114年 |  | 115年 |  | 1.定義：在計畫執行期間（113年4月至113年8月）持續聘用之既有正式員工人數，確保計畫執行過程中維持核心團隊的穩定性。 2.計算公式：維持就業人數 = 計畫執行前既有員工中持續聘用至計畫結束之人數 目標：維持就業人數5人（男性3人、女性2人） 3.佐證方式：（請提供計畫期間內投保清冊等相關具體之佐證資料） 聘僱員工勞健保投保證明文件 |
|  | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |  |
|  | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |
| 導入效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.完成既有AI工具新應用數 請說明本計畫執行後，預計完成之AI創新應用技術產品數。 | 113年 |  | 114年 |  | 115年 |  | 1.定義：基於既有AI技術框架（如大型語言模型、機器學習等）開發的創新應用模組，具有明確定義的功能、使用者介面及應用場景，且已完成系統測試並上線提供會員使用。 2.計算公式：AI工具新應用數 = Σ(已開發完成且上線之AI應用模組) 3.佐證方式：（請提供計畫期間內AI創新應用技術導入之具體佐證資料） - 各AI應用系統架構設計文件與功能說明書 - 系統開發文件與測試報告 - 使用者操作手冊與教學資料 - 上線紀錄與使用統計數據 - 會員使用意見回饋與成效評估報告 |
|  | 2 |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 7.AI工具使用頻率提升率 請說明本計畫執行後，預期於平臺中AI工具被使用之次數頻率計算。。 | 113年 |  | 114年 |  | 115年 |  | 1.定義：平台會員使用各AI工具的頻率增長比例，以計畫執行前（113年3月）的平均使用頻率為基準，計算計畫結束時（113年8月）的使用頻率增長幅度。 2.計算公式：使用頻率提升率 = (計畫結束時月平均使用次數 - 計畫開始前月平均使用次數) ÷ 計畫開始前月平均使用次數 × 100% 目標：使用頻率提升率達100%（即使用頻率翻倍） 3.佐證方式：（請提供計畫期間內使用次數、平後台統計數據等具體佐證資料） - AI工具使用次數月報表（含計畫前後對比） - 系統後台使用日誌與數據分析報告 |
|  | 300 |  | 600 |  | 800 |  |  |
| 8.新增訂閱用戶數 請說明本計畫執行後，預期可降低計畫申請業者驗證項目之成本。 | 113年 |  | 114年 |  | 115年 |  | 1.定義：在計畫執行期間（114年4月至114年8月）內新簽約加入平台並完成會員註冊之會員數量，包含月費制、年費制或功能包訂閱等各種模式的用戶。 2.計算公式：新增訂閱用戶數 = 計畫結束時總訂閱用戶數 - 計畫開始前總訂閱用戶數 目標：新增訂閱用戶數達90家 佐證方式：訂閱用戶合約清單（含公司名稱、統一編號、簽約日期及訂閱方案） 訂閱付費收款紀錄與發票 |
|  | 30 |  | 90 |  | 180 |  |  |

備註：

      - 關鍵績效指標表所填寫之關鍵績效指標項目，須與「查核點E.關鍵績效達成」項目、驗收資料等一致。

      - 如表格不敷使用，可自行增列。

非量化效益說明

- 具體說明

#### 本計畫以AI導入於會計與稅務服務流程為核心，協助中小型會計師與記帳士事務所擺脫高工時、低利潤、高人力依賴的「死亡螺旋」營運困境，具備多重非量化效益：

- 提升專業服務品質與可近性：透過RAG智能知識查詢與AI客服，能即時解答稅務疑問、產製所需報表，縮短客戶等待時間，降低人力回覆負擔，提升事務所服務效率與客戶滿意度。

- 縮短知識落差與推動普惠智慧服務：本平台工具將稅務規劃、報帳流程與合規資訊系統化，降低中小企業理解門檻，使非專業背景之用戶也能透過AI理解自身稅務情境與選項，有效普及知識服務。

- 強化教育與產業人才培育應用性：計畫導出的模型模組、語料資料庫與教育訓練教材，具備開放性與可複製性，可提供學研單位、職訓單位作為AI實務應用研究與教學案例，有助於提升AI＋稅務的跨領域整合訓練。

- 建立高彈性模組架構與多元導入場景：平台AI模組採用LangGraph開源協作架構，未來可擴展應用至法律、保險、報帳代辦、自由工作者等專業服務業，提升台灣AI服務導入的廣度與彈性。

- 效益項目

*請具體陳述計畫執行完成後，對整體產業、消費大眾、社會環境、科技發展等所產生之衍生性貢獻或影響，如：對一般消費大眾服務價值之提升、對普及大眾服務提供之幫助、可提供相關執行成果及資料供學研單位進行產業分析等。

| 效益項目 | 導入後狀態（請詳述說明） |
| --- | --- |
| 經濟效益(依實際狀況自由選填) |  |
| 1.對產業產生之貢獻 | 導入後透過AI模組（如RAG、Chatbot、LangGraph智能流程協作模組流程引擎）將專業知識工作流程標準化與可視化，有效改善中小型事務所的人力瓶頸與技術斷層問題，推動會計與稅務產業升級，促成從人力密集走向知識密集的轉型方向。平台模組具備標準化與SaaS商業化潛力，後續可延伸為新創稅務科技（TaxTech）平台，進一步擴展至亞洲市場。 |
| 2.對消費大眾產生之貢獻 | 透過AI輔助中小事務所提升服務品質，一般中小企業主、創業者與自由工作者將能以合理價格享有高品質、即時、合規的稅務與會計服務，提升財務透明度與合規性，同時減少違章風險與潛在罰鍰成本。 |
| 3.對社會環境產生之影響 | 系統化、透明化的稅務流程推動誠實納稅與公平競爭原則，長期可提升政府財稅健全性與產業納稅紀律，建立信賴的商業環境。同時亦減少人為錯誤與冗餘作業，有助於降低紙本與交通耗能，間接提升數位環保價值。 |
| 4.對產業領域數位轉型之影響 | 本計畫所建立的AI導入範例與白皮書，為中小型知識密集產業（如會計、法律、保險等）提供具操作性之轉型參考模型。未來亦可供地方創生服務單位、創業育成機構、學研法人推廣智慧專業服務落地實務，帶動整體產業AI數位轉型意識與行動力。 |

提升企業社會責任(CSR)作法

- 請說明本案之導入，除了可提升提案企業本身效益外，對於該產業、社會產生何種價值與幫助
本案導入AI於稅務與會計專業服務流程，不僅有助於提升提案企業（你的空間有限公司）本身在技術能量、營運效率與產品價值上的效益，更在企業社會責任實踐上具體展現以下影響與價值：

- 促進產業公平競爭與稅務合規環境建立

本計畫所推動的智慧稅務流程，有效協助中小企業提高稅務申報效率與正確性，降低被罰風險，並促進合法節稅觀念普及，對整體市場營運規範與財政健全形成正面引導，有助產業發展回歸公平價值。

- 縮短數位落差、落實普惠智能服務

提案平台工具設計簡便、具可視化介面，針對缺乏IT資源的微型與偏鄉事務所提供簡易導入方案，讓更多未具備AI技術背景的使用者也能享有智能服務，落實數位普及與教育平權。

- 提升會計產業就業品質與人才培育

AI工具導入後將協助事務所從重複性作業中釋放人力，轉向高價值服務與顧問化角色轉型，同時降低因高工時導致的人員流動率，改善產業勞動環境，並創造更多符合未來產業需求的AI＋會計交叉領域職缺。

- 提供學研與創業單位高實用性範例資料

計畫所開發之AI模組、RAG資料庫與SOP操作教材，具備教學與研究價值，未來將開放部分範例予創育機構、教育單位、技職訓練中心使用，作為智慧專業服務導入實務案例，協助下一代跨域人才培育。

- 建構共享與透明的知識服務平台

除了會員商業應用外，平台將提供部分開放查詢功能與FAQ知識庫，讓更多微型創業者或未合作業者也能受惠，實踐「讓知識更可及」的企業社會責任願景，並強化產業共同體的資訊透明與信任建構。

- 鼓勵提案廠商可依自身能力提列社會公益與產業回饋

| 序號 | 回饋期間 | 回饋形式 | 佐證方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 114年10月1日 至 114年12月1日 | 舉辦3場免費AI稅務工具教育訓練講座，對象為中小型會計事務所與記帳士，內容包含RAG查詢、AI報表工具使用、數位轉型規劃建議 | 活動簽到表、簡報、現場照片、講座影片連結、社群公告截圖 |
| 2 | 115年3月 1日 至 115年6月 1日 | 提供20家非會員之偏鄉／微型事務所免費申請1個月AI稅務工具試用授權 | 使用名單、模組開通記錄、Log 使用統計、用戶回饋調查表 |
| 3 | 115年6月1日至 115年12月 1日 | 開放部分稅務Q&A知識庫與報表產製流程為開放學研教案教材，供學校與育成機構引用 | 教材下載連結、開放頁面截圖、合作院校回函、教材提供記錄與註冊IP分析報告 |

人力投入與經費需求

- 計畫人力投入

- 計畫申請業者參與人力表

本表須為提案廠商之正職員工，投入之人月需與經費預算表之人事費相符。

| 項次 | 姓名 | 最高學歷 (學校系所) | 部門/職稱 | 本計畫之工作項目 | 投入人月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 戴豪廷 | 醒吾科技大學 | 資訊部/經理 | 計畫主持與專案管理、AI技術導入規劃與協調、技術架構設計 | 5 |
| 2 | 廖旻志 | 中正大學 | 產品部/經理 | AI模組開發、系統整合、API串接、資安機制實作 | 5 |
| 3 | 王建鈞 | 朝陽科技大學 | 資訊部/工程師 | AI應用情境設計、產品流程規劃、使用者體驗設計 | 5 |
| 4 | 王芸萱 | 勤益科技大學 | 行銷部/專員 | 會員招募推廣、說明會規劃、教材製作與顧問輔導 | 5 |
| 5 | 李嘉雯 | 輔仁大學 | 資訊部/工程師 | 資料庫設計、雲端架構部署、AI模型訓練與優化 | 5 |
| 合計 |  |  |  | 25人月 |  |

備註：如表格不敷使用，可自行增列

- 合作單位參與人力表

請務必填寫合作單位之公司名稱，若合作單位有2家以上，則請分別列示。

| 項次 | 姓名 | 最高學歷 (學校系所) | 部門/職稱 | 本計畫之工作項目 | 投入人月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  |  | ○○人月 |  |

備註：如表格不敷使用，可自行增列

- 計畫顧問

請務必填寫計畫內聘僱之顧問資訊，如無聘請顧問，則無需填寫。

| 姓 名 | 任職單位/職稱 | 最高學歷 （學校系所） | 專精領域 | 主要經歷及成就 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 凃瑞峰 | 昱興會計事務所 | 東海大學/會計系 | 營業稅申報 | 職業經驗：曾任昱興會計師事務所所長，專注於企業稅務風險管理與資產規劃。 現任職務：現任麥克記帳士事務所負責人，領導稅務規劃與審計業務。 專業成就：積極參與記帳士公會活動，並為中小企業提供專業稅務諮詢服務，受到業界廣泛好評。 |
| 胡家倫 | 旭昇會計師事務所 | 東海大學/會研所 | 營所稅申報 | 擁有10年以上審計與財務報告經驗，專精於財務報表合規審核與編製，擅長企業併購、重組與資本市場的財務規劃與風險管理。 長期擔任上市公司財務顧問，熟悉上市公司內部控制制度建置。 在稅務規劃與企業節稅策略方面有豐富的實戰經驗，曾成功協助多家企業節省稅務成本。 |
| 吳政成 | 勤成會計師事務所 | 南台科技大學會計及資訊系統碩 | 稅務諮詢 | 學歷背景：南台科技大學會計及資訊系統碩士。 職業經驗：曾任安永會計師事務所審計部副理，專注於財務審計及合規管理。曾任勤業眾信會計師事務所審計部協理，負責大型企業的財務稽核與內控審查。 現任職務：現為勤成聯合會計師事務所所長，領導事務所的審計及諮詢服務。 專業貢獻：超過15年稅務規劃及稅務合規的實務經驗，精通公司稅務申報與國際稅務協定。 熟悉台灣與國際間的稅務法規，專精於跨國企業稅務籌劃與移轉定價策略。 擁有豐富的中小企業財務管理與資金流動規劃經驗，協助企業提高財務效率。 在財務稽核與內控系統設計方面具備專業能力，長期為中大型企業提供內部稽核顧問服務。在審計與財務管理領域具備豐富經驗，長期為企業提供專業審計與內控合規建議。 |
| 游世銘 | 廣達記帳士事務所 | 醒吾科技大學/會資系 | 會計資訊 | 財務規劃與預算控管經驗，專精於財務預測與現金流量管理。 熟悉企業所得稅、營業稅及個人所得稅的稅務申報與節稅策略。 在中小企業資金籌措與財務重整方面具備豐富實務經驗，協助企業穩健發展。 熟練使用各類財務分析工具，能提供精確的財務報表分析與決策支持。 擅長跨部門協作，為企業提供整合性的財務與管理報告系統建置服務。 |
| 合計 |  |  |  | 4人月 |

備註：如表格不敷使用，可自行增列

經費預算

- 經費預算表

單位：新台幣/元

| 經費項目 | 經費說明 | 計畫經費 | 備註 （填寫各項目之計算公式） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.人事費 |  |  |  |
| 薪資（A類） | 資深工程師與經理級人員（兩位） | 800,000 | A類：80,000元/人月*10人月 |
| 薪資（B類） | 工程師（兩位） | 650,000 | B類：65000元/人月*10人月 |
| 薪資（C類） | 專員 | 225,000 | C類：45000元/人月*5人月 |
| 薪資（D類） | 顧問（4位專業顧問） | 600,000 | D類：150000元/人月*4 人月 |
| 人事費小計 |  | 2,275,000 |  |
| 2.業務費 |  |  |  |
| 國內差旅費 | 辦理推廣活動與案場訪視 | 100,000 | 5000元/人次*20人次 |
| 委託研究、驗證及勞務費 | AI模型優化與系統驗證服務 | 475,000 | 稅務RAG知識庫標註：180,000元（2,000筆文件×90元/筆）+ OCR憑證標註：170,000元（5,000張憑證×34元/張）+ 監督式回訓服務：125,000元 |
| 消耗性器材及原材料費 | 辦公用品及教材製作 | 50,000 | 教材印刷：30,000元（300份×100元/份）+ 辦公耗材：20,000元（5個月×4,000元/月） |
| 設備使用費 | 伺服器與雲端資源使用 | 380,000 | 雲端伺服器：250,000元（5個月×50,000元/月）+ 資料庫服務：80,000元（5個月×16,000元/月）+ 向量數據庫服務：50,000元（5個月×10,000元/月） |
| 設備維護費 | 系統維運與資安檢測 | 180,000 | 滲透測試服務：80,000元 + 弱點掃描：40,000元 + 資安監控服務：60,000元（5個月×12,000元/月） |
| 技術引進費 | AI模型API串接與授權 | 770,000 | AI Token API 費用: 520,000 + OCR模型預訓練與微調：250,000 + OCR模型預訓練與微調：250,000元 |
| 教育訓練費 | 人員技術培訓與顧問指導 | 100,000 | 團隊AI技術培訓：60,000元（5場×20,000元/場）+ 專業顧問費：40,000元（10次×4,000元/次） |
| 推廣宣傳費 | 說明會、線上廣告與推廣資料 | 520,000 | 實體說明會：120,000元（6場×20,000元/場）+ 線上廣告：350,000元（5個月×70,000元/月）+ 推廣資料製作：50,000元 |
| 其他人事費 | 臨時人力與額外工時費用 | 70,000 | 臨時人力：40,000元 (例如：支援短期資料整理或活動 4人 × 10,000元/人) + 加班費：30,000元 (例如：專案開發衝刺期約 60小時 × 500元/小時) |
| 其他業務費 | 公會合作、文件製作與雜項支出 | 80,000 | 公會合作費用：50,000元 + 結案報告與文件製作：20,000元 + 雜項支出：10,000元 |
| 業務費小計 |  | 2,725,000 |  |
| 合計 |  | 5,000,000 |  |

備註：

- 經費預算皆採含營業稅。

附件

- 現有申請或過往執行之政府相關計畫說明

1.計畫申請業者現有申請或過去一年內曾接受之政府計畫，請詳細載明以下資訊；若無，請於計畫名稱欄位中填入“無”

2.參加本計畫之申請，不得以相同或類似計畫重複申請政府相關計畫

3.若欄位不敷使用，請自行依表格格式新增使用

| 計畫一 | 計畫名稱 | 無 | 執行期程 | 自 年 月至 年 月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計畫執行內容、 應用項目及效益 |  |  |  |  |
|  | 政府計畫名稱 |  |  |  |  |
|  | 政府計畫主辦單位 |  | 政府計畫執行單位 |  |  |
|  | 計畫總經費 | 新台幣 元 |  |  |  |

| 計畫二 | 計畫名稱 | 無 | 執行期程 | 自 年 月至 年 月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計畫執行內容、 應用項目及效益 |  |  |  |  |
|  | 政府計畫名稱 |  |  |  |  |
|  | 政府計畫主辦單位 |  | 政府計畫執行單位 |  |  |
|  | 計畫總經費 | 新台幣 元 |  |  |  |

| 計畫三 | 計畫名稱 | 無 | 執行期程 | 自 年 月至 年 月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計畫執行內容、 應用項目及效益 |  |  |  |  |
|  | 政府計畫名稱 |  |  |  |  |
|  | 政府計畫主辦單位 |  | 政府計畫執行單位 |  |  |
|  | 計畫總經費 | 新台幣 元 |  |  |  |

合作業者資料表

（計畫內參與業者均須檢附，如表格不敷使用，請自行增列）

| 業者身分 |  | □AI技術業者（資服業者） □AI新創業者 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能量登錄業者 |  | □是 □否 |  |  |  |  |
| 公司名稱 |  |  |  |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |
| 公司電話 |  | （ ） |  | 公司傳真 | （ ） |  |
| 公司負責人 |  |  |  | 職稱 |  |  |
| 統一編號 |  |  | 資本額 （新台幣 元） |  | 員工數 |  |
| 行業別 |  | 產業領域別： 大類 中類 小類(請參照主計總處行業統計分類，例如C 115紡織品製造業) |  |  |  |  |
| 公司簡介 |  | （請以300字內說明） |  |  |  |  |
| 公司網址 |  |  |  |  |  |  |
| 主要產品/ 核心服務項目 （請以300字內說明） |  | - 主要產品／核心服務項目： - 產品／服務特色描述 |  |  |  |  |
| AI能量說明 | AI團隊現有核心技術與應用專長 | 請說明AI團隊現有之機器學習、深度學習、類神經網絡等AI技術與應用專長 |  |  |  |  |
|  | AI技術專利與研發成果 | 請說明現已具備之AI核心技術、專利或技術驗證證明、設備與研發成果，並提供相關證明書及佐證資料。 |  |  |  |  |
| 主要合作 對象與客戶 |  |  |  |  |  |  |
| 營運 據點 |  | 主要營運據點：□北部 □中部 □南部 □東部 □外島 □海外 (縣市／國家)：_____________________________ |  |  |  |  |

佐證文件

- 《附件1》：利用個人資料告知事項暨提供同意書

- 《附件2》：公職人員及關係人身分關係揭露表

- 計畫內合作企業（含AI技術業者或資服業者、新創業者）完成MOU簽訂或合約。

- 資安認證相關資料